TALENTOTECH

Curso: Desarrollo Web

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Diseño y desarrollo de un sitio web para servicios contables y tributarios

Marzo, 2026  –  Cali, Colombia

| Nombre del proyecto: | Sitio Web – Karina Benavides ¦ Contadora Pública |
| --- | --- |
| Preparado por: | Fabio Andrés Fuentes – Jhojan Cerón – Juan Camilo Vera |
| Fecha: | 03/03/2026 |

| Versión | Fecha | Comentarios |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/03/2026 | Versión inicial del plan de gestión de calidad |

# 1. PROPÓSITO

## Introducción

Este Plan de Gestión de la Calidad define las técnicas, estándares y responsabilidades necesarias para garantizar que el sitio web de Karina Benavides | Contadora Pública cumpla con los niveles de calidad esperados durante todas las fases de diseño y desarrollo. Asegura que los entregables se alineen con las expectativas del cliente y los objetivos del proyecto.

## Contenido del Plan

| TÓPICOS | PÁGINA |
| --- | --- |
| Expectativas de calidad del cliente | 2 |
| Criterio de aceptación | 2 |
| Responsabilidades de calidad | 3 |
| Estándares de desarrollo web | 3 |
| Control de calidad y auditoría | 4 |
| Procedimiento de gestión de cambios | 4 |
| Herramientas de calidad | 5 |

# 2. EXPECTATIVAS DE CALIDAD DEL CLIENTE

El cliente (Karina Benavides) espera que el proyecto incluya un conjunto de entregables que contenga todas las bases del diseño e implementación del sitio web:

1. Diseño Visual y Responsivo: Interfaz moderna, profesional y totalmente adaptable a dispositivos móviles, tabletas y escritorio, usando Bootstrap 5 como framework base.

2. Funcionalidad Completa: Todas las secciones del sitio (Hero, Perfil, Servicios, Contacto) deben funcionar correctamente, incluyendo el formulario de contacto con validación JavaScript y el botón de WhatsApp.

3. Rendimiento y Accesibilidad: El sitio debe cargar en menos de 3 segundos en conexiones estándar y ser accesible desde los principales navegadores (Chrome, Firefox, Edge, Safari).

# 3. CRITERIO DE ACEPTACIÓN

El proyecto será aceptado si:

- El sitio web es completamente responsivo y se visualiza correctamente en móvil, tableta y escritorio.

- Todas las secciones del menú de navegación funcionan con desplazamiento suave (smooth scroll).

- El formulario de contacto valida los campos obligatorios antes del envío.

- El botón de WhatsApp fijo redirige al número correcto de la contadora.

- La velocidad de carga del sitio es inferior a 3 segundos en conexión 4G.

- El sitio es compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari (últimas 2 versiones).

- El código HTML pasa validación W3C sin errores críticos.

- Los 5 documentos del proyecto (Acta, Cronograma, Presupuesto, Calidad y Riesgos) están completos y entregados.

# 4. RESPONSABILIDADES DE CALIDAD

| INTEGRANTE | ROL | RESPONSABILIDAD DE CALIDAD |
| --- | --- | --- |
| Fabio Andrés Fuentes | Gerente / Líder técnico | Supervisar entregables, validar HTML/CSS, coordinar pruebas |
| Jhojan Cerón | Desarrollador Frontend | Implementar estilos CSS, Bootstrap y asegurar responsividad |
| Juan Camilo Vera | Desarrollador Frontend | Desarrollar JavaScript, validar formulario y botón WhatsApp |

# 5. ESTÁNDARES DE DESARROLLO

## Estándares HTML

- Uso de HTML5 semántico: etiquetas <header>, <nav>, <section>, <footer>, <main>.

- Atributo 'alt' obligatorio en todas las imágenes.

- Documento con DOCTYPE, lang='es', charset='UTF-8' y viewport configurado.

- Validación con el validador W3C Markup Validator.

## Estándares CSS / Bootstrap

- Bootstrap 5 como framework principal de estilos y grid.

- Variables CSS personalizadas (--primary, --accent) para consistencia de color.

- Media queries para breakpoints: mobile (<576px), tablet (576-992px), desktop (>992px).

- Fuente tipográfica: Public Sans (Google Fonts) para toda la interfaz.

## Estándares JavaScript

- Código modular y comentado para cada funcionalidad.

- Validación de formulario en el lado del cliente antes del envío.

- Sin errores en la consola del navegador en producción.

- Uso de 'use strict' para evitar errores silenciosos.

# 6. CONTROL DE CALIDAD Y AUDITORÍA

## Proceso de Revisión

| FASE | ACTIVIDAD DE CONTROL | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Diseño | Revisión de wireframes y paleta de colores | Fabio Andrés Fuentes |
| Desarrollo HTML | Validación W3C y revisión semántica | Fabio Andrés Fuentes |
| Desarrollo CSS | Prueba responsividad en 3 resoluciones | Jhojan Cerón |
| Desarrollo JS | Prueba funcional del formulario y eventos | Juan Camilo Vera |
| Entrega final | Revisión integral y prueba en 4 navegadores | Todo el equipo |

# 7. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE CAMBIOS

Todo cambio en los requisitos o alcance del proyecto debe seguir el siguiente proceso:

| PASO | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identificar y documentar el cambio solicitado | Quien identifica el cambio |
| 2 | Analizar impacto en tiempo, costo y calidad | Fabio Andrés Fuentes |
| 3 | Aprobar o rechazar el cambio con el equipo | Todo el equipo |
| 4 | Actualizar documentación y código (commit en Git) | Desarrollador asignado |
| 5 | Notificar al cliente del cambio y su impacto | Fabio Andrés Fuentes |

# 8. HERRAMIENTAS DE CALIDAD

| HERRAMIENTA | USO | ACCESO |
| --- | --- | --- |
| W3C Markup Validator | Validar HTML5 | validator.w3.org |
| Google Chrome DevTools | Pruebas responsividad y rendimiento | Integrado en Chrome |
| Lighthouse | Auditoría de rendimiento, accesibilidad y SEO | Integrado en Chrome DevTools |
| GitHub | Control de versiones del código | github.com |
| Visual Studio Code | Editor de código principal | code.visualstudio.com |
| BrowserStack / Can I Use | Compatibilidad cross-browser | caniuse.com |

# 9. MÉTRICAS DE CALIDAD

| MÉTRICA | META | HERRAMIENTA |
| --- | --- | --- |
| Velocidad de carga | < 3 segundos | Lighthouse / PageSpeed |
| Score de rendimiento Lighthouse | >= 80 / 100 | Chrome Lighthouse |
| Errores HTML W3C | 0 errores críticos | validator.w3.org |
| Compatibilidad de navegadores | 4 navegadores principales | BrowserStack / DevTools |
| Errores en consola del navegador | 0 errores en producción | Chrome DevTools Console |