TALENTOTECH

Curso: Desarrollo Web

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Diseño y desarrollo de un sitio web para servicios contables y tributarios

| Nombre del proyecto: | Sitio Web – Karina Benavides ¦ Contadora Pública |
| --- | --- |
| Descripción general: | Sitio web profesional para visibilizar servicios contables y tributarios de la contadora Karina Benavides en Cali, Colombia |
| Metas del proyecto: | Entregar sitio web funcional y responsivo en 2 semanas. Captar al menos 10 consultas mensuales a través del formulario. |
| Período del proyecto: | 03 de marzo de 2026 – 14 de marzo de 2026 |
| Integrantes: | Fabio Andrés Fuentes – Johan Cerón – Juan Camilo Vera |
| Versión del plan: | Versión 1.0 |

# RESUMEN: METAS Y ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS

La gestión de riesgos es esencial para garantizar que el desarrollo del sitio web se ejecute dentro del cronograma de 2 semanas, con el presupuesto acordado y bajo los estándares de calidad requeridos. Los objetivos de la gestión de riesgos incluyen minimizar retrabajos en el desarrollo, controlar el cronograma de entrega y garantizar la satisfacción del cliente.

| OBJETIVO DE RIESGO | BENEFICIO ESPERADO |
| --- | --- |
| Identificar amenazas antes de que ocurran | Menor retraso en entrega del proyecto |
| Controlar cambios en requisitos | Código más estable y mantenible |
| Asegurar disponibilidad del equipo | Distribución eficiente de las tareas |
| Proteger la calidad del producto final | Mayor satisfacción del cliente |

# 1. PROPÓSITO DEL PLAN

Este plan define el enfoque para identificar, evaluar, responder y monitorear los riesgos asociados al proyecto de desarrollo web para Karina Benavides | Contadora Pública. Dado el corto plazo de ejecución (2 semanas), una gestión de riesgos proactiva es fundamental para el éxito del proyecto.

# 2. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS – RESUMEN DE PROCESOS

| PROCESO | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- |
| Identificación | Detectar posibles riesgos en cada fase del proyecto | Inicio de cada fase |
| Evaluación | Analizar probabilidad e impacto de cada riesgo | Semanal |
| Respuesta | Definir acciones preventivas y correctivas | Al identificar el riesgo |
| Mitigación | Implementar acciones para reducir impacto | Continua |
| Seguimiento | Monitorear riesgos activos y cerrar los resueltos | Diaria (stand-up) |

# 3. ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE RIESGOS – DETALLE

## 3.1 Identificación de Riesgos

Los riesgos se identifican al inicio de cada fase del proyecto mediante sesiones de lluvia de ideas del equipo. Se clasifcan en las siguientes categorías:

- Riesgos técnicos: problemas con código, compatibilidad de navegadores, rendimiento.

- Riesgos de recursos: indisponibilidad de integrantes, falta de herramientas.

- Riesgos de comunicación: retraso en entrega de contenido por parte del cliente.

- Riesgos de alcance: cambios en los requisitos durante el desarrollo.

- Riesgos de tiempo: subestimación de tareas, interrupciones externas.

## 3.2 Evaluación de Riesgos

Cada riesgo identificado se evalúa según su probabilidad e impacto usando la siguiente escala:

| NIVEL | PROBABILIDAD | IMPACTO |
| --- | --- | --- |
| Alta | Muy probable que ocurra (>60%) | Afecta significativamente la entrega |
| Media | Posibilidad moderada (30-60%) | Retraso de 1-2 días o ajustes menores |
| Baja | Poco probable que ocurra (<30%) | Impacto mínimo, fácil de corregir |

## 3.3 Respuesta al Riesgo

Las estrategias de respuesta aplicadas en este proyecto son:

- Evitar: Eliminar la causa del riesgo cambiando el plan o los requisitos.

- Mitigar: Reducir la probabilidad o el impacto del riesgo con acciones preventivas.

- Aceptar: Reconocer el riesgo y actuar solo si se materializa.

- Transferir: Delegar la responsabilidad del riesgo a otro miembro del equipo.

## 3.4 Registro de Riesgos Identificados

| ID | RIESGO | CATEGORÍA | PROBABILIDAD | IMPACTO | ACCIÓN DE RESPUESTA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Retraso en entrega de contenido (fotos, textos) por parte del cliente | Comunicación | Media | Alto | Usar contenido placeholder; solicitar contenido en primer día del proyecto | Fabio A.F. |
| R2 | Incompatibilidad del sitio en algún navegador o dispositivo | Técnico | Baja | Medio | Pruebas en Chrome, Firefox, Edge y Safari durante el desarrollo | Johan C. |
| R3 | Indisponibilidad temporal de un integrante del equipo | Recursos | Baja | Alto | Redistribuir tareas al equipo; mantener backlog de tareas priorizado | Todo el equipo |
| R4 | Cambios en los requisitos del proyecto durante el desarrollo | Alcance | Media | Medio | Usar Git para control de versiones; documentar todo cambio aprobado | Fabio A.F. |
| R5 | El sitio supera el tiempo de carga esperado (>3 seg.) | Técnico | Baja | Medio | Optimizar imágenes; usar CDN de Bootstrap; reducir scripts innecesarios | Juan C.V. |
| R6 | Subestimación del tiempo necesario para completar una tarea | Tiempo | Media | Alto | Planificación detallada en cronograma; revisión diaria del avance | Todo el equipo |
| R7 | Fallas en el servicio de internet durante el desarrollo | Técnico | Baja | Bajo | Trabajo local con VS Code; sincronizar a GitHub cuando hay conexión | Todo el equipo |

## 3.5 Mitigación de Riesgos

Las principales acciones de mitigación implementadas en el proyecto son:

- Reunión de kickoff el primer día para alinear expectativas con el cliente y definir el contenido necesario.

- Uso de control de versiones Git/GitHub desde el inicio del proyecto para cada integrante.

- Stand-up diario de 10 minutos para identificar bloqueos y redistribuir tareas a tiempo.

- Diseño mobile-first con Bootstrap 5 para garantizar responsividad desde el inicio.

- Auditoría con Google Lighthouse al finalizar cada sección para detectar problemas de rendimiento.

## 3.6 Seguimiento e Informes de Riesgos

El seguimiento de riesgos se realizará de la siguiente manera:

| ACTIVIDAD | FRECUENCIA | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- |
| Revisión del registro de riesgos | Diaria (stand-up) | Todo el equipo |
| Actualización del estado de riesgos | Al inicio de cada fase | Fabio Andrés Fuentes |
| Reporte de riesgos materializados | Inmediatamente al ocurrir | Quien identifica el riesgo |
| Cierre y evaluación final de riesgos | Al finalizar el proyecto (14/03/2026) | Todo el equipo |